# ГЛАВА 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Данная глава посвящена оценке экономической целесообразности разработки автоматизированной системы составления учебного расписания. Проведён расчёт затрат на создание программного продукта, определены эксплуатационные расходы, выполнен сравнительный анализ с альтернативными решениями и рассчитан срок окупаемости.

## 3.1. Оценка трудоёмкости разработки

Разработка системы выполнялась в рамках учебно-исследовательской работы. Для оценки затрат применяется метод аналогий с разбивкой на этапы. Трудоёмкость каждого этапа определена экспертным методом на основании объёма реализованного функционала (таблица 3.1).

Таблица 3.1 — Трудоёмкость разработки по этапам

| Этап разработки | Трудоёмкость, ч | Содержание работ |
| --- | --- | --- |
| Анализ предметной области и требований | 80 | Изучение задачи UTP, систематизация ограничений |
| Проектирование архитектуры и модели данных | 60 | Схема БД, чистая архитектура, интерфейсы |
| Реализация алгоритмов и серверной части | 260 | Teacher-driven solver, 2-opt, or-opt, fitness |
| Разработка REST API и транспортного слоя | 80 | HTTP-обработчики, маршрутизация, DTO |
| Реализация экспорта в Excel | 40 | Три режима экспорта через excelize |
| Тестирование и отладка | 80 | Unit-тесты, верификация на реальных данных |
| Документирование | 60 | Пояснительная записка, комментарии к коду |
| ИТОГО | 660 |  |

Итоговая трудоёмкость разработки составила 660 человеко-часов, что соответствует примерно 4.1 месяцам работы одного разработчика.

## 3.2. Расчёт затрат на разработку

### 3.2.1. Затраты на оплату труда

Для выполнения работы привлекался один разработчик-бэкенд со среднемесячной заработной платой 70 000 рублей. Среднечасовая тарифная ставка составляет:

Сч = 70 000 / 160 = 438 руб./ч

Фонд оплаты труда за период разработки:

ФОТ = 438 × 660 = 289 080 руб.

Отчисления на страховые взносы (ОПС, ОМС, ФСС) по суммарной ставке 30,2%:

СВ = 289 080 × 0,302 = 87 302 руб.

### 3.2.2. Накладные расходы

Накладные расходы включают амортизацию компьютерного оборудования, оплату интернет-соединения и прочие косвенные затраты. Принимается норматив 30% от ФОТ:

НР = 289 080 × 0,30 = 86 724 руб.

### 3.2.3. Итоговые единовременные затраты

Сводная смета затрат на разработку представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Смета затрат на разработку

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда | 289 080 |
| Страховые взносы (30,2%) | 87 302 |
| Накладные расходы (30%) | 86 724 |
| ИТОГО | 463 106 |

Таким образом, суммарные затраты на разработку программного продукта составляют 463 106 рублей.

## 3.3. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы включают затраты на поддержание работоспособности системы в течение года. Система разворачивается на сервере кафедры ИТАС, что исключает арендные платежи за облачные ресурсы. В состав ежегодных расходов входят:

— затраты на электроэнергию для питания сервера (непрерывная работа): 6 000 руб./год;

— оплата труда системного администратора за техническое сопровождение (8 ч × 600 руб./ч): 4 800 руб./год.

Итоговые ежегодные эксплуатационные затраты: 10 800 руб./год. Данный уровень расходов объясняется тем, что используется уже имеющееся серверное оборудование кафедры.

## 3.4. Оценка экономического эффекта

Для оценки экономического эффекта сравниваются три варианта организации процесса составления расписания.

### 3.4.1. Вариант А: ручное составление (базовый)

До внедрения системы расписание на кафедру ИТАС составлялось вручную двумя специалистами (методистами) в течение двух рабочих недель на каждый семестр. Трудозатраты одного специалиста составляют не менее 40 часов. Часовая ставка специалиста административного персонала принята равной 500 руб./ч.

Затраты на ручное составление за 1 семестр:

З₁ = 2 × 40 × 500 = 40000 руб.

С учётом 2 семестров в год, а также затрат на последующие корректировки расписания (замены, переносы) ориентировочно ещё 20 ч × 2 специалиста × 2 семестра:

ЗА = 80 000 + 20 000 = 100 000 руб./год

### 3.4.2. Вариант Б: приобретение коммерческого ПО

Среди отечественных коммерческих систем составления расписания рассматривались продукты, ориентированные на вузовский сегмент. Стоимость годовой лицензии для кафедры численностью 37 преподавателей составляет от 80 000 до 200 000 рублей в год. Дополнительно учитываются расходы на внедрение и обучение персонала (от 20 000 руб. единовременно), а также на подключение к корпоративной учётной системе. Высокая стоимость и отсутствие возможности адаптации алгоритма под специфику кафедры делают данный вариант менее предпочтительным.

### 3.4.3. Вариант В: разработанная система (предлагаемый)

При использовании разработанной системы генерация расписания производится автоматически в течение не более 120 секунд. Работа специалиста сводится к загрузке нагрузочного плана в формате Excel (ФТ-2) и при необходимости — к ручной корректировке отдельных назначений (ФТ-5). Ожидаемые трудозатраты не превышают 5 часов на семестр, или 10 часов в год. Дополнительная экономия обеспечивается повышением качества расписания: алгоритм гарантирует отсутствие окон у студентов и равномерное распределение нагрузки по дням недели, что положительно влияет на академическую успеваемость.

Сравнительный анализ вариантов приведён в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Сравнительный анализ вариантов

| Показатель | Ручной труд | Коммерческое ПО | Разраб. система |
| --- | --- | --- | --- |
| Ежегодные затраты, руб. | 100 000 | 80 000 – 200 000 | 10 800 |
| Время генерации расписания | 2 нед. | 1–2 дня | 2 мин |
| Гарантия отсутствия конфликтов | Нет | Да | Да |
| Возможность кастомизации алгоритма | — | Ограничена | Полная |
| Интеграция через REST API | Нет | Ограничена | Да |

## 3.5. Расчёт срока окупаемости

Срок окупаемости капитальных вложений определяется как отношение единовременных затрат на разработку к ежегодному экономическому эффекту.

Ежегодный экономический эффект (экономия по сравнению с ручным трудом):

Э = ЗА − Зопекс = 100 000 − 10 800 = 89 200 руб./год

Срок окупаемости:

Ток = К / Э = 463 106 / 89 200 ≈ 5.2 года

Срок окупаемости разработки составляет около 5.2 лет. Следует учитывать, что экономический эффект не исчерпывается прямой экономией на оплате труда: повышение качества расписания снижает число конфликтных ситуаций и рекламаций от преподавателей, а наличие REST API создаёт основу для интеграции с другими информационными системами вуза (электронный журнал, деканат), что формирует долгосрочный организационный эффект.

## 3.6. Выводы по главе 3

В третьей главе выполнено технико-экономическое обоснование разработки автоматизированной системы составления учебного расписания.

Оценка трудоёмкости разработки составила 660 человеко-часов. Суммарные единовременные затраты на создание продукта равны 463 106 рублям, в том числе фонд оплаты труда — 289 080 рублей, страховые взносы — 87 302 рублей, накладные расходы — 86 724 рублей.

Ежегодные эксплуатационные расходы не превышают 10 800 рублей в год. По сравнению с ручным составлением расписания ежегодный экономический эффект составляет 89 200 рублей, что обеспечивает срок окупаемости порядка 5.2 лет.

Сравнительный анализ показал, что разработанная система превосходит ручной подход по времени генерации (2 минуты против 2 недель), гарантирует соблюдение жёстких ограничений и обеспечивает полную гибкость настройки алгоритма — преимущества, недостижимые при использовании сторонних коммерческих продуктов в рамках бюджета кафедры.